###### 报 价 函（劳务）

致:江西子翔建筑工程有限公司：

针对贵公司东乡经开区东山工业园雨水主管建设工程劳务大清包采购（采购编号：DXGCT-DS-2025-ZX-003），我公司响应并作报价如下：

以上劳务大清包我公司同意如下约定：

| 工程名称 |  | 东乡经开区东山工业园雨水主管建设工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购事项 |  | 排水工程劳务大清包（劳务、机械及辅材） |  |  |  |  |
| 工期要求 |  | 30天 |  | 项目地址 | 东山工业园 |  |
| 质量要求 |  | 合格 | 发票类型 | □普票 ☑专票 | 税率 | 3% |
| 编号 | 专业分包项目名称 | 项目基本情况及分包工程内容 |  |  | 下浮率（%） | 备注 |
| 1 | 劳务大清包 | - 本项目位于东山工业园，劳务大清包总价约97.41万（以政府相关部门审核为准），雨水主管总长约1936米（三段），本次劳务大清包施工内容包括（但不仅限于）土石方开挖运，土方、石粉回填，垫层基础工程、预制管、井安装工程，道路拆除及修复，预制井筒安装工程，管道检验及试验及配合工程开竣工验收等工作，具体详见清单及施工图纸。 - 甲供材料：预拌混凝土、承插式混凝土管、预制检查井及井筒、石粉、场渣。 |  |  |  | 劳务大清包结算金额=经相关审核部门审核后的结算价格*（1-下浮率）。 |
| 请在这区域附图纸（无图纸要求可不附）：①见施工图，②工程量清单（仅供参考，具体以结算量为准） 注明：1、下浮率为税后值（即：结算总价后的下浮率） 2、除甲供材料外其余均由中标单位提供。 |  |  |  |  |  |  |

技术及商务要求：

1、投标要求：投标截止时间：2025年 4 月 28 日 16 时30分，《报价函》需密封提交，现场递交或邮寄地点：抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司四楼会议室，定标方式： 最大下浮率中标  ，开标时间：2025年4月28日下午四点三十分，中标后需缴纳壹万元（¥10000元）履约保证金到指定账户后再签订合同，项目验收合格后可申请退还保证金。

2、报价说明：报价为劳务及机械施工（含机械进出场费用）及辅助材料的含税价，具体见劳务大清包内容，劳务大清包需开具增值税专用发票，税率 3 %。

##### 3、结算方式：按月按施工进度付款，支付比例为80%。经项目部验收合格并办理完工程结算一个月内再付至结算价款的97%，其余3%待工程保修期（一年）满一月内一次付清(无息),需开具与货物同等金额的3%增值税专用发票。

4、施工期间：按工程进度要求合理配备施工人员，根据公司《施工合同》要求按时、按质、按量完成下达的任务。工程质量为：合格

##### 5、合同履行过程中价格调整方式：

☑不可调整。不随施工时间、施工次数、施工分层分段、土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。

□  参照抚州市信息价，结算月信息价与投标当月信息价涨跌差值超过投标价格（即合同价）的5%时，超出的部分进行增减调整。

价格上涨时结算价计算公式：Pt=P0+(B-A-P0х10%)

价格下跌时结算价计算公式：Pt=P0-(A-B-P0х10%)

Pt --- 结算月结算价         P0  --- 投标价（即合同价）

A --- 投标当月信息价        B --- 结算月信息价

- 施工技术要求：按图施工、根据最新国家相关规范、规定、标准进行施工、施工质量标准为合格。

7、报价人资格证明材料：

（1）公司营业执照、法人身份证复印件或授权委托书。

（2）报价前6个月内任意一个月纳税凭证。

（3）提供有效的安全许可证和劳务资质证书复印件。

法人或授权委托人：

联系方式：

报价单位（盖章）：

2025年   月   日