询价文件

项目名称：东乡经开区产城融合基础设施提升工程-科技孵化园污水主管工程劳务大清包第二次

项目编号：DXPT-2025-DX001-2

招标单位：抚州市东乡区工投建筑安装工程有限公司

招标代理机构：抚州市东乡区攀腾项目管理咨询有限公司

江西·抚州

目  录

第一章  询价公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章  评标办法	8

第三章  投标文件格式	12

第四章  合同文本（仅供参考）	22

第一章  询价公告

抚州市东乡区攀腾项目管理咨询有限公司受抚州市东乡区工投建筑安装工程有限公司委托，对东乡经开区产城融合基础设施提升工程-科技孵化园污水主管工程劳务大清包第二次项目进行询价，符合相关条件的投标单位可参加该项目投标。

一、项目名称：东乡经开区产城融合基础设施提升工程-科技孵化园污水主管工程劳务大清包第二次。

二、本项目预算价：72.27万元（本项目采用下浮率报价，下浮率不得低于28%）

三、招标范围：

1、项目概况：本项目位于科技孵化园，劳务大清包总价约72.27万（以政府相关部门审核为准），本次劳务大清包施工内容包括（但不仅限于）土石方开挖外运及回填，管道安装，管井安装工程（定向钻拖拉管）、提升泵站施工，道路拆除及修复，管道检验及试验及配合工程开竣工验收等工作，具体详见工程量清单及施工图纸。

2、服务内容：科技孵化园污水主管工程劳务大清包（劳务、机械及辅材）。

3、入围投标单位数量：1家。

4、建设地点：孵化园工业园。

5、质量标准：合格。

6、安全要求：无安全事故。

7、计划工期：90天。

8、甲供材料：沥青，混凝土、钢筋、碎石、沙、铸铁井盖、阀门、法兰、电缆、热镀锌管、柴油发电机、低压柜、变压器、灯、检测仪、流量计、摄像头、标线，路缘石，甲方可以相应调整主材供应范围，乙方完成相应主材及时供应。（除甲供材料外其余均由中标单位提供）

## 四、投标单位的资格条件

1、投标人必须具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力。

2、投标人具有有效的安全生产许可证和劳务资质承接能力。

3、投标人具有依法缴纳税收的良好记录。

4、企业信誉资格要求：投标人、投标人法定代表人未被列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信名单、失信被执行人名单（询价公告发布前从最高人民法院失信被执行人信息库中删除的除外），不得参加投标。

5、本项目不接受联合体投标，中标后不得转包和分包。

6、本项目投标保证金：14000元。

五、询价文件的获取

本项目不提供纸质询价文件，电子询价文件获取方式：有意向的投标人请于 2025年    月    日至 2025年   月   日在抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司官方网站（https://www.dxgctjt.com/)、东乡区公共资源交易网（http://ztb.jxfz.gov.cn/dx/）、东乡区人民政府网-公共资源交易（http://www.jxfzdx.gov.cn/）通知公告栏相应公告中自行下载询价文件。

## 六、投标文件编制及递交方式

1、递交时间：2025年   月   日   时   分（北京时间）。

2、递交地点：抚州市公共资源交易中心东乡分中心（地址：东乡区政务服务中心大楼4楼（状元路以北、华芸路以东、区行政中心后面）。

3、投标人应按投标文件格式的相关要求编制，投标文件须逐页加盖投标单位公章，投标人必须将纸质投标文件（正本一份，副本二份），在截止时间之前递交到开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

## 七、投标文件组成及相关要求（详见后附投标文件格式）

1、投标文件组成资料，包括但不限于以下内容：

（1）资格审查声明

（2）法定代表人证明书或被授权委托书

（3）资质证明文件

（4）投标报价表

（5）投标人响应承诺书

（6）投标人及法定代表人“信用中国 ”查询截图

（7）投标人需要提供的其他资料

注：所有投标文件应密封在一个密封袋中，并在封套上加盖投标单位公章，由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。封套上应载明项目名称、招标人名称、投标人名称、开启时间等相关信息。

## 八、评选办法

## 本次询价采用最低价中标。

## 九、补充事宜

1、投标单位提供的报价相关文件应真实，如有欺诈或隐瞒情形，我司可以随时取消报价单位的中标资格。

2、本项目劳务大清包结算金额=经相关审核部门审核后的结算价格*（1-下浮率）。

十、联系方式

招标单位：抚州市东乡区工投建筑安装工程有限公司

联系方式：陈女士18679103490、饶先生13242402864

招标代理机构：抚州市东乡区攀腾项目管理咨询有限公司

联系方式：陈女士 15707005692

地址：江西省抚州市东乡区锦澎英伦城邦69幢1-601号

第二章 投标人须知

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：详见“第一章 询价公告” |
| 2 | 采购代理机构：详见“第一章 询价公告” |
| 3 | 投标人的资格要求：详见“第一章 询价公告” |
| 4 | 本项目是否接受联合体参加磋商：详见“第一章 询价公告” |
| 5 | 投标人应当提交的资格证明文件 |
| 6 | 询价保证金：（本项目第一次递交了询价保证金的投标人可以继续延续至第二次开标） 询价保证金必须在询价截止时间前到达询价保证金账户（到账时间以提交的银行到账单为准）。询价保证金必须从询价企业法定代表人营业执照注册所在地本单位基本帐户一次性（不含企业的分公司或办事处的帐户）转入下列招标人指定帐户，不能提交现金。 询价保证金:人民币壹万肆仟元整（小写：14000元）； 询价保证金转入账户： 1.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：工商银行东乡支行 银行账号：1511207029200052687 2.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：农业银行东乡支行 银行账号：14-055101040023616 3.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：中国银行东乡支行 银行账号：194717127051 4.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：建设银行东乡支行 帐号：36001551210052503110 5.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：上饶银行东乡支行 帐号：206603110000000178 凭证请注明“项目名称”字样；未按要求汇出到账或标注不清，影响询价的，由响应人自行负责。 |
| 7 | 询价有效期：自询价之日起 90 天 |
| 8 | 响应文件的份数：正本1份、 副本2份 注：响应文件正、副本均须装订 |
| 9 | 响应文件递交截止时间：详见“第一章 询价公告” 询价时间：详见“第一章 询价公告” 询价地点：详见“第一章 询价公告” |
| 10 | 评审标准和方法：最低价中标（详见第三章评标办法） |
| 11 | 确定成交人： 成交原则：询价小组按照最后报价由低到高顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。最后报价相同的，由询价小组采取随机抽取方式推荐成交候选人排序。 |
| 12 | 履约保证金金额：中标单位需缴纳壹万元（¥10000元）履约保证金到招标人指定账户后再签订合同，履约保证金在项目验收合格后可申请一次性退还（不计利息）。 |
| 13 | 采购代理服务费：本项目向成交人收取采购代理服务费，采购代理服务费按照采购代理协议收取。 |
| 14 | 评审专家共设置3人：其中，技术类专家2人；经济类专家1人； 评审专家确定方式：从江西省财政专家库中随机抽取。 |

第三章  评标办法

## 形式评审标准表、资格审查标准表、响应性评审标准表

| 序号 | 评审项目 | 详细内容 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 形式评审标准 |  |  |  |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |  |
| 2 | 投标文件的编制及盖章 | 投标文件完整且编排有序，文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |  |
| 资格审查标准 |  |  |  |
| 1 | 法人代表或其授权委托人 | 法定代表人证明书或被授权委托书 | 法人身份证明书及身份证或法人授权委托书及被委托人身份证复印件 |
| 2 | 企业资格要求 | （1）投标人必须具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力。 （2）投标人具有有效的安全生产许可证和劳务资质承接能力。 （3）投标人具有依法缴纳税收的良好记录。 | 营业执照、资质证书、纳税凭证复印件加盖单位公章 |
| 3 | 企业信誉要求资格要求 | 投标人、投标人法定代表人未被列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信名单、失信被执行人名单（询价公告发布前从最高人民法院失信被执行人信息库中删除的除外），不得参加投标。 | 提供真实、有效的公司信用证明的网页截图，截图数量不限，且须加盖单位公章 |
| 4 | 财务资格要求 | 投标人具有良好的财务状况和资信能力，没有处于被责令停产或破产状况，且资产未被重组、接管、冻结。 | 提供承诺书加盖单位公章（详见投标文件格式） |
| 响应性评审标准 |  |  |  |
| 1 | 服务承诺 | 符合询价文件规定（投标人在收到劳务工资后发放期限，劳务工资发放的台账管理等方面承诺函，详见投标文件格式） |  |

备注：以上证明材料做到投标文件中，未提供或提供不全的视为无效投标。

评标方法

1、资格性检查

（1）询价小组将依据法律法规和询价文件的规定，对询价响应文件中的资格证明文件进行审查，确定询价响应供应商是否具备询价资格。

2、符合性检查

（1）询价小组依据询价文件的规定，对询价响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。未实质性响应询价文件的响应文件按无效响应处理，询价小组应当告知有关供应商。

（2）询价小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、初审时出现下列情形之一，询价响应文件被视为无效

⑴未提交询价响应书的；

⑵未提交报价表及分项报价表的；

⑶未按照询价文件的规定提交询价保证金的，保证金形式不符合询价文件要求的；

⑷不具备询价文件中规定资格条件的；

⑸未按照询价文件规定要求签署、盖章的；

⑹非法定代表人本人参加询价，未提交有效的法定代表人授权书的；

⑺报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

⑻未响应询价文件中规定的实质性条款要求的；

⑼文件响应内容与事实不符或虚假响应的；

⑽询价文件规定的其他响应无效条款。

4、终止询价采购活动的情形

出现下列情形之一时，终止询价采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3 家的；

（4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

5、推荐成交候选供应商方法

（1）询价小组从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序提出 3 名成交候选人，并编写评审报告。最后报价相同的，由询价小组采取随机抽取方式推荐成交候选人排序。

6、成交供应商的确定

（1）采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（2） 采购人对所有供应商所提供的资质及文件有权进行查询。

7、成交结果公告

（1）采购代理机构根据采购人确定的成交供应商，将成交结果在抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司官方网站（https://www.dxgctjt.com/)、东乡区公共资源交易网（http://ztb.jxfz.gov.cn/dx/）、东乡区人民政府网-公共资源交易（http://www.jxfzdx.gov.cn/）通知公告栏相应公告中发布公告。公告期限为一个工作日。

8、成交通知书

（1）采购代理机构向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将是合同的组成部分。

9、履约保证金

（1）成交供应商在与采购人签订采购合同的同时，应向采购人提交询价文件中规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

（2）履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

10、签订合同

（1）成交供应商应在成交通知书发出之日起 30 日内按照询价文件和成交供应商的响应文件与采购人签订采购合同。询价文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

（2）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

（3）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交单位，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的采购活动，并不予退还其交纳的询价保证金。

第三章  投标文件格式

（正、副）本

## 投  标  文  件

项目名称：

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

目 录

一、资格审查声明

二、法定代表人授权书

三、资质证明文件

四、投标报价表

五、投标人响应承诺书

六、投标人及法定代表人“信用中国”查询截图

七、投标人需要提供的其他资料

## 一、资格审查声明

致： （招标人或招标代理机构）

我方充分阅读并完全理解了《询价文件》的各项内容，我们在此声明：对提交给贵方的所有资格审查资料负责，保证所有资料的真实性。如出现不真实的情况，我们愿按《询价文件》的有关规定，在本工程招标或合同达成后的任何时候，接受招标人（业主）终止投标资格、终止合同的处理。我们理解，这属我们违约，我们承担全部法律责任。

投标人名称：                   （盖单位章）

法定代表人或被委托代理人：            （签字或盖章）

年    月   日

## 二、法定代表人授权书

## 1、法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年   月   日

经营期限：

姓名：      ，性别：    ，年龄：    ，职务：     ，电话号码：     ，系（投标人名称 ）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：（盖单位章）

年   月  日

（附：法定代表人身份证复印件）

## 2、法定代表人授权委托书

（注：法定代表人参与投标的无需提供授权委托书）

本人（姓名 ）系（投标人名称 ）的法定代表人，现委托（姓名 ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称 ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。 被委托代理人无转委托权。

法定代表人：                 （签字或签章）

身份证号码：                   电话号码：

被委托代理人：              （签字或签章）

身份证号码：                   电话号码：

投标人名称：（盖单位章）

年    月    日

### （附：法定代表人身份证及被委托代理人身份证复印件）

- 三、资质证明文件

## （营业执照、安全生产许可证、劳务资质证书、纳税凭证）

## 四、投标报价表

致： （招标人或招标代理机构）

根据贵方的询价文件，我司提供了相应报价文件，并做如下承诺：

一、已详细审查询价文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

二、同意提供贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方的规则。

三、提供的报价文件均真实，如有欺诈或隐瞒情形,将承担相应责任。

四、报价如下：

| 项目名称 | 东乡经开区产城融合基础设施提升工程-科技孵化园污水主管工程劳务大清包第二次 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 投标报价： 报价下浮率： （填写下浮率） 劳务大清包结算金额=经相关审核部门审核后的结算价格*（1-下浮率%）。 |
| 注：1、下浮率为税后值（即：结算总价后的下浮率）； 2、除甲供材料外其余均由中标单位提供。 |  |

单位名称(盖章)：

法定代表人或被委托代理人（签名或签章）：

日期：      年   月  日

- 五、投标人响应承诺书（供参考格式）

致： （招标人或招标代理机构）

我方承诺：

1、投标人具有良好的财务状况和资信能力，没有处于被责令停产或破产状况，且资产未被重组、接管、冻结。

2、自开标之日起(含开标之日)前36个月内在中华人民共和国境内没有发生被住房和城乡建设行政主管部门通报的骗取中标、工程质量、安全生产事故问题。

3、投标人、投标人法定代表人未被列入“信用中国”网站重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信名单、失信被执行人名单。

4、中标单位在收到劳务工资后须按时发放劳务工资，并建立劳务工资发放的台账管理等。

我方保证本次投标所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人名称(公章)：

年    月    日

## 六、投标人及法定代表人“信用中国 ”网站信用查询截图

投标人、投标人法定代表人未被列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信名单、失信被执行人名单，提供真实、有效的公司信用证明的网页截图，截图数量不限，且须加盖单位公章。

- 七、投标人需要提供的其他资料

## （投标人认为需要提供的资料）

第四章  合同文本（仅供参考）

建设工程施工劳务分包合同

工程总承包单位：                            (以下简称甲方)

劳务分包单位：                              (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、劳务分包工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、分包范围：招标清单内所包含内容，最终的结算价格以实际完成工程量进行结算。其他以设计施工图纸和工程施工劳务分部分项工程施工内容为准。

二、分包工作期限

以总承包合同约定的工程期限为准。

三、质量标准

按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

四、项目负责人

1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的现场负责人为：           ，电话               。

2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为：       职务：          ，电话              。

五、甲方义务

1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向建设单位负责；

2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、监督、检查和验收；组织竣工验收、工程结算；

3、按时提供图纸，进行技术交底；

4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬，甲方支付给乙方的劳务报酬已包含各种社会保险费用和其他开支，乙方个人社会保险费用由乙方自行缴纳。甲方不支付施工劳务人员社保费；

六、乙方义务

1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；因乙方原因导致工程质量问题或第三方向甲方主张权利，乙方对甲方赔偿全部损失包含间接损失。

2、承担本分包合同的工程质量、材料质量、安全、进度、税务发票、纠纷、诉讼等相关法律责任，自负盈亏，并配备满足本分包合同施工管理的施工员、测量员等技术人员，服从甲方和乡镇的监督、管理。

3、材料进场后需按要求报验合格后方可使用；隐蔽工程必须按程序进行报验，验收合格后方可进行下一道工序施工，否则造成一切后果均由分包方承担。

4、负责本分包合同的结算基础资料及施工记录资料（含影像资料、竣工图等资料），否则造成结算时缺少相关依据和资料的责任由分包单位承担。

5、必须严格按发包方提供的设计图纸施工，如确需变更需会同甲方、乡镇、业主、监理单位确定并报上级研究审定后再行施工。若擅自不按图施工造成后果由分包单位自行负责。

6、负责本分包合同的安全生产责任和文明施工，负责申报本分包合同农民工工资个税及承担费用。

7、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、、农业、国土、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

8、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及甲方有权按经济损失的10%加收违约金；

10、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；

11、乙方应为下属职工办理职工社保、职工福利及各种社会保险，并支付费用。

七、安全施工

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格执行有关安全文明生产管理规定，负责对现场施工作业人员进行安全教育，负责现场施工的安全管理，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2、乙方原因导致现场人员未办理工伤保险，乙方承担发生事故的工伤保险责任。乙方系进入现场乙方人员的用人单位，承担用工主体责任。如乙方员工向甲方主张工伤保险责任，乙方应妥善解决，否则支付1000元违约金/次。

3、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得要求乙方人员违反安全管理的规定进行施工。如因现场管理不当导致安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用。

八、合同价款及工程款支付办法

1、合同价：暂定小写：        元（含3%增值税专票），人民币（大写：           ），此价为工程款支付依据，最终按实际完成的工程量与乙方结算。乙方提供的合法、有效的增值税专用发票增值税，后附投标报价清单，最终结算未包含的清单内容以重点办评审后的劳务费单价进行结算。

2、工程款支付办法：本项目劳务服务按工程形象进度付款，最高不超过当期应付工程款的70%，具体付款方式由双方共同协商约定。

3、支付进度款前，乙方应按招标方要求做好农民工工资发放申请表，甲方审核后按工资表进行支付。

九、施工变更

1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明；乙方按照甲方(项目经理)发出的变更通知及有关要求进行变更。

2、施工中乙方不得对原工程设计擅自进行变更。乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。

十、施工验收

乙方应确保所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。甲方与建设单位、监理单位及相关单位对乙方的施工质量进行检查验收，当乙方施工质量不合格时，乙方应负责及时整改完成，不影响后续工种施工且无整改，不延长工期，并承担由此导致的相关损失。

十一、施工配合

乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按建设单位或建设行政主管都门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。乙方拒绝或延误配合甲方验收，按乙方延期交工计算违约金。

十二、其他

1、甲方与乙方达成的劳务报酬支付方式，不得作为乙方向下属作业人员支付工资的依据，乙方应按有关法规及时支付下属作业人员工资。本工程若发生拖欠工人工资等劳资纠纷，由乙方承担全部责任和费用，概与甲方无关。若出现因为拖欠农民工工资或其他原因，造成民工上访或其他有损甲方利益事件，造成甲方不良影响，每发生一次按乙方管理不当向甲方承担违约责任，并按10000元/次赔偿违约金。

2、乙方因自身原因延期交工，应向甲方支付2000元/天的工期延期支付违约金；

3、违约责任：本合同签定后甲乙双方均应严格执行，不得违约。否则，违约一方除赔偿守约一方的经济损失外，还应向守约一方支付本合同金额10%的违约金。

4、争议：甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，和解、调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

5、合同解除：

(1)乙方不得转包，一经发现转包，甲方有权单方面解除合同，并没收履约保证金，乙方应退场，甲方按已经完成劳务的70%结算。

(2)如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬。

(3)如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因建设单位原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。

(4)合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。合同解除后，不影响本合同中约定的结算和清理条款的效力。

6、本合同自双方签字盖章后后生效，双方履行合同义务完毕付清劳务报酬后终止。

7、本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：         法定代表人（或委托代理人）：

合同签订日期：       年    月    日